CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

1. Mục tiêu bài tập

• Nhận diện được quy tắc vận hành Sprint đúng và sai so với Scrum.

• Giải thích được hậu quả của quy tắc sai qua 3 trụ cột Minh bạch – Thanh tra – Thích nghi.

• Viết lại được quy tắc sai cho đúng chuẩn Scrum.

2. Bối cảnh & Yêu cầu bài toán

Đội phát triển app RikkeiGo (Scrum Master: Lan, Product Owner: Đức) đã chạy 3 Sprint. Người dùng thử phàn nàn: không biết khi nào có bản mới, mỗi lần xem thì tính năng vẫn lỗi, và lỗi cũ cứ lặp lại. Lan nhờ bạn — Agile Coach — rà soát 4 quy tắc đội đang áp dụng:

• QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc thì kéo dài 3–4 tuần, ít việc thì rút còn 1 tuần.

• QT2. Cuối Sprint, đội trình diễn cho người dùng thử mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử, để họ thấy đội làm việc chăm chỉ.

• QT3. Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử.

• QT4. Sprint vừa rồi không có sự cố nào nên đội bỏ buổi Sprint Retrospective cho đỡ tốn thời gian.

3. Quy tắc nghiệp vụ

• Sprint tạo nhịp đều đặn: cả đội và người dùng biết trước khi nào có bản mới.

• Mỗi sự kiện Scrum là một cơ hội chính thức để kiểm tra và thích ứng.

• Chỉ phần sản phẩm đạt tiêu chuẩn "xong" đã thống nhất (chạy ổn định, đã kiểm thử) mới được coi là Increment.

4. Ràng buộc & Bẫy dữ liệu (Edge Cases)

• Trong 4 quy tắc có quy tắc đã đúng — không được "sửa" quy tắc đúng.

• Một số quy tắc sai đi kèm lý do nghe có vẻ hợp lý; phải đánh giá dựa trên mục đích của sự kiện/Artifact, không dựa vào lý do được đưa ra.

5. Yêu cầu bài làm

Phần 1 - Phân tích: Lập bảng: Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (1 câu). Quy tắc đúng ghi "—" ở 2 cột Vi phạm và Trụ cột, và ghi lý do vì sao đúng thay cho hậu quả.

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sự kiện Sprint | Minh bạch, Thích nghi | Nhịp làm việc bị xáo trộn khiến người dùng không thể biết khi nào có bản mới và đội không thể đo lường chính xác vận tốc làm việc. |
| QT2 | Sai | Artifact Increment & Sự kiện Sprint Review | Minh bạch, Thanh tra | Trình diễn tính năng chưa kiểm thử gây mất tính minh bạch, làm người dùng phàn nàn vì gặp lại lỗi trong quá trình dùng thử. |
| QT3 | Đúng | — | — | Việc Product Owner cập nhật Product Backlog ngay sau Sprint Review giúp ghi nhận kịp thời phản hồi của người dùng để điều chỉnh sản phẩm. |
| QT4 | Sai | Sự kiện Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Bỏ qua họp cải tiến làm mất cơ hội nhìn lại các vấn đề tồn đọng, dẫn đến việc các lỗi cũ tiếp tục lặp lại ở các Sprint sau. |

Phần 2 - Sửa lỗi: Viết lại mỗi quy tắc sai thành 1 câu đúng chuẩn Scrum, áp dụng được ngay cho đội RikkeiGo.

QT1: Đội RikkeiGo cần cố định độ dài Sprint (ví dụ 2 tuần) cho tất cả các chu kỳ để tạo nhịp đều đặn và giúp người dùng biết chính xác thời điểm có bản cập nhật mới.

QT2: Đội chỉ được trình diễn các tính năng đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn "xong" (Definition of Done) và được kiểm thử ổn định trong buổi Sprint Review.

QT4: Đội phải duy trì tổ chức buổi Sprint Retrospective ở cuối mỗi Sprint mà không được bỏ qua, nhằm liên tục thanh tra và thích nghi quy trình làm việc.